APSTIPRINĀTS

Rēzeknes novada pašvaldības

Maltas pagasta pārvaldes

iepirkumu komisijas sēdē

2018.gada 19.martā

(protokols Nr.3)

## RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

## MALTAS PAGASTA PĀRVALDES

## ATKLĀTA KONKURSA

„Ēkas Brīvības ielā 6, Maltā  vienkāršotā atjaunošana”

- (identifikācijas numurs: RNPMPP 2018/3)

NOLIKUMS

- Rēzeknes novada Maltas pagastā, 2018.

SATURS

| 1. | Vispārīgā informācija…………………………………………………………... |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Piedāvājuma noformēšanas, iesniegšanas un atvēršanas kārtība…………………………………………………………………………… |  |  |  | 3 |
| 3. | Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība…………………... |  |  |  | 4 |
| 4. | Informācija par finanšu saistībām…………………………………………….. |  |  |  | 5 |
| 5. | Informācija par iepirkuma priekšmetu……………………………………….. |  |  |  | 5 |
| 6. | Līguma izpildes laiks, vieta un citi noteikumi………………………………… |  |  |  | 5 |
| 7. | Prasības pretendentiem………………………………………………………… |  |  |  | 6 |
| 8. | Pretendentu atlase iesniedzamie dokumenti………………………………….. |  |  |  | 7 |
| 9. | Tehniskais piedāvājums………………………………………………………... |  |  |  | 8 |
| 10. | Finanšu piedāvājums…………………………………………………………… |  |  |  | 8 |
| 11. | Objekta apsekošana…………………………………………………………….. |  |  |  | 9 |
| 12. | Prasības piegādātāju apvienībām……………………………………………… |  |  |  | 9 |
| 13. | Prasības apakšuzņēmēju piesaistīšanai……………………………………….. |  |  |  | 10 |
| 14. | Piedāvājumu vērtēšanas kārtība un piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji…… |  |  |  | 11 |
| 15. | Nolikuma pielikumu saraksts………………………………………………….. |  |  |  | 12 |
| 1.pielikums |  | „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” (forma)……………………... |  |  | 13 |
| 2.pielikums |  | „Informācija par pretendentu un iesaistītajām personām” (forma).. |  |  | 14 |
| 3.pielikums |  | „Informācija par piegādātāju apvienības dalībniekiem” (forma – ja attiecināms)…………………………………………………………….. |  |  | 15 |
| 4.pielikums |  | „Informācija par apakšuzņēmējiem” (forma – ja attiecināms)……... |  |  | 16 |
| 5.pielikums |  | „Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām” (forma – ja attiecināms)………………………………………………………... |  |  | 17 |
| 6.pielikums |  | „Informācija par iesaistīto personālu un tā kvalifikāciju” (forma)... |  |  | 18 |
| 7.pielikums |  | „Informācija par veiktajiem būvdarbiem 5 (piecos) iepriekšējos gados” (forma)…………………………………………………………. |  |  | 20 |
| 8.pielikums |  | „Finanšu piedāvājums” (forma)……………………………………… |  |  | 21 |
| 9.pielikums |  | „Līgums” (projekts)……………………………………………………. |  |  | 22 |
| Atsevišķi pielikumi |  |  | „Būvdarbu apjomi” | Microsoft Excel |  |
|  |  |  | „Tehniskā dokumentācija” | PDF |  |

1. Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs RNPMPP 2018/3.

  - Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss.

  - Pasūtītājs un tā rekvizīti.

- 1.3.1. Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000048449.

- 1.3.2. Adrese: Skolas iela 24, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630.

- 1.3.3. Tālrunis 64634368; fakss 64621401; e-pasts: info@malta.lv.

  - Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos Alīda Jasmane, tālrunis 64634368; e-pasts: alida.jasmane@malta.lv.

  - Iepirkuma procedūru organizē un realizē ar Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes vadītāja 2009.gada 7.septembra rīkojumu Nr.3-7/02 „Par publiskajiem iepirkumiem pagasta pārvaldē” izveidotā iepirkumu komisija, turpmāk – komisija (ar grozījumiem, kas veikti ar 2010.gada 11.janvāra rīkojumu Nr.1-5/04, ar 2011.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1-5/29, ar 2013.gada 30.aprīļa rīkojumu Nr.1-5/07 un ar 2014.gada 5.decembra rīkojumu Nr.1-5/03).

1.7. Informācijas apmaiņa.

1.7.1. Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek valsts valodā, rakstiski, pa pastu, faksu vai e-pastu. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam vienas darba dienas laikā.

    - Nosūtot informāciju (piemēram, jautājumu) kontaktpersonai iepirkuma priekšmeta jautājumos, tā obligāti jānosūta arī kontaktpersonai iepirkuma procedūras jautājumos.

    - Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

    - Ja piegādātājs ir laicīgi pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā http://www.malta.lv vietā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Iespējas saņemt nolikumu un ar to iepazīties.

    - Pasūtītājs savā pircēja profilā: http://www.malta.lv/index.php/pagasta-parvalde/iepirkumi nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.

    - Ja piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2. Piedāvājuma noformēšanas, iesniegšanas un atvēršanas kārtība

2.1. Piedāvājuma noformējuma prasības.

2.1.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes vai cita izvēlētā iepakojuma jābūt sekojošām norādēm (ja pretendents izvēlas iesniegt piedāvājumu dubultā iepakojumā, arī uz ārējā iepakojuma jābūt visām norādēm, tā, lai pasūtītājs varētu identificēt, kādam iepirkumam un no kāda pretendenta piedāvājums ir iesniegts):

<Pretendenta nosaukums, adrese (vēlams norādīt arī kontakttālruni un/vai e-pasta adresi)>

Rēzeknes novada pašvaldībai

Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601

Piedāvājums atklātā konkursā „Ēkas Brīvības ielā 6, Maltā vienkāršotā atjaunošana” (identifikācijas Nr. RNPMPP 2018/3)

Neatvērt līdz 2018.gada 23.aprīlim plkst.14-00

  - Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti sekojošā secībā.

    - Titullapa. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādei:

Piedāvājums atklātā konkursā „Ēkas Brīvības ielā 6, Maltā vienkāršotā atjaunošana” (identifikācijas Nr. RNPMPP 2018/3)

<Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, kontakttālrunis un e-pasta adrese>

    - Satura rādītājs ar lapu numerāciju. Jābūt uzrādītiem visiem dokumentiem, kuri pretendentam jāiesniedz saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma noteikumiem.

    - Pieteikums dalībai atklātā konkursā (nolikuma 1.pielikums).

    - Apliecinājums par kopējo finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā par 3 (trim) iepriekšējiem pārskata gadiem.

    - Informācija par pretendentu un iesaistītajām personām (nolikuma 2.pielikums).

    - Informācija par piegādātāju apvienības dalībniekiem, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (nolikuma 3.pielikums).

    - Informācija par apakšuzņēmējiem, ja pretendents tādus piesaista (nolikuma 4.pielikums).

    - Informācija par personām, uz kuru spējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, ja šāda iespēja tiek izmantota (nolikuma 5.pielikums).

    - Informācija par iesaistīto personālu un tā kvalifikāciju (nolikuma 6.pielikums).

    - Informācija par veiktajiem būvdarbiem 5 (piecos) iepriekšējos gados (nolikuma 7.pielikums).

    - Tehniskais piedāvājums.

    - Finanšu piedāvājums (nolikuma 8.pielikums).

    - Būvdarbu izmaksu tāmes (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17).

  - Dokumentiem jābūt cauršūtiem, sanumurētiem.

  - Dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad jāpievieno šī dokumenta tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību.

  - Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja pasūtītājam radīsies šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tas būs tiesīgs pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

  - Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu informāciju, kuru pasūtītājs nedrīkst atklāt, – jānorāda, kāda konkrēti informācija uzskatāma par komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu.

  - Piedāvājums jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros: viens oriģināls un 2 (divas) kopijas.

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājumu var iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi darba dienās no plkst.8-00 līdz plkst.12-00 un no plkst.13-00 līdz plkst.17-00 līdz 2018.gada 23.aprīlim plkst.14-00 vai jāatsūta pa pastu, vai ar kurjera starpniecību jāpiegādā pēc adreses: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, 19.kabinets, Skolas ielā 24, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

  - Piedāvājums tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam, ja:

    - piedāvājums iesniegts pēc iesniegšanas termiņa beigām;

    - piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

  - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt, papildināt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2018.gada 23.aprīlī plkst.14-00 Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 24, Malta, Rēzeknes novads.

  - Piedāvājumi tiek atvērti iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī nosauktās ziņas ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

4. Informācija par finanšu saistībām

  - Līguma saistību izpildes nodrošinājums.

    - Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viena mēneša laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, ir pienākums iesniegt līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (bez PVN).

    - Līgumsaistību izpildes nodrošinājumu var iesniegt, kā:

      - bankas garantiju;

      - apdrošināšanas polisi;

      - naudas iemaksu pasūtītāja kontā Nr.LV03HABA0551031900644, kods: HABALV22, AS „SWEDBANK”.

  - Nodrošinājuma devējs samaksā pasūtītājam saistību nodrošinājuma summu, ja būvdarbu veicējs nav izpildījis līgumsaistības, tai skaitā nav pabeidzis būvdarbus noteiktajā termiņā.

  - Saistību nodrošinājumam jābūt spēkā visā līguma izpildes laikā un līdz 30 (trīsdesmit) dienām pēc līguma izpildes termiņa beigām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt saistību nodrošinājuma summu būvdarbu veicēja neizpildīto finanšu saistību apjomā, ja būvdarbu veicējs nepilda iepirkuma līgumā noteiktās saistības vai ja līgums tiek izbeigts pēc pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma nosacījumiem par pasūtītāja tiesībām vienpusēji atkāpties no līguma.

  - Gadījumā, ja iepirkuma procedūras uzvarētājs noteiktajā laikā un kārtībā neiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt noslēgto iepirkuma līgumu un līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

5. Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets – ēkas Brīvības ielā 6, Maltā vienkāršotā atjaunošana, saskaņā ar tehnisko dokumentāciju  un darbu apjomiem.

  - CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi);

  - Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniegs pasūtītāja finansiālās iespējas, pasūtītājs būs tiesīgs noraidīt piedāvājumu.

  - Tehniskā dokumentācija un būvdarbu apjomi ir pieejami pasūtītāja pircēja profilā: http://www.malta.lv/.

6. Līguma izpildes laiks, vieta un citi noteikumi

  - Iepirkuma procedūras rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums saskaņā ar nolikumam pievienoto projektu (nolikuma 9.pielikums). Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noteiktajā laikā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs būs tiesīgs pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai arī pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Noslēgtais līgums tiek izpildīts tikai gadījumā, ja ir saņemts lēmums par aizdevuma piešķiršanu pasūtītājam un ar Valsts kasi ir noslēgts līgums par aizdevumu ēkas Brīvības ielā 6, Maltā vienkāršotās atjaunošanas darbu veikšanai.

  - Līguma izpildes vieta Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

  - Līguma izpildes termiņš – līdz 2018.gada 30.novembrim. Šajā termiņā ir iekļauts arī būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņš.

  - Atjaunošanas darbu secība saskaņojama ar pasūtītāju.

- Prasības pretendentiem

  - Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību.

    - Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

    - Pretendents var balstīties uz citu personu spējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī piesaistīt apakšuzņēmējus, uzdodot tiem veikt noteiktas līguma daļas.

    - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus. Šī prasība attiecas arī uz norādītajiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli.

    - Pretendenta gada minimālais finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā iepriekšējo 3 (triju) pārskata gadu laikā ir vismaz EUR 212 400 (divi simti divpadsmit tūkstoši četri simti euro ) apmērā. Prasība attiecas arī uz tiem pretendentiem, kuru darbības laiks ir mazāks par 3 (trim) gadiem.

    - Ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tam un personai (vai personām) uz kuru iespējām pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

    - Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ir pieredze līdzīgu būvdarbu izpildē 3 (trijos) būvobjektos (objekti nodoti ekspluatācijā), kas atbilst nolikuma 7.3.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

    - Par līdzīgiem tiek atzīti būvobjekti, kuros veikti sekojošie būvdarbi:

      - grīdu, logu, durvju ierīkošana;

      - iekšējie un ārējie apdares darbi;

      - ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve vai pārbūve;

      - elektroapgādes, apgaismojuma sistēmas ierīkošana;

      - apkures sistēmas izbūve vai pārbūve;

      - ugunsdzēsības, telekomunikācijas tīklu un apsardzes sistēmas ierīkošana.

    - Līguma izpildē jāparedz iesaistīt sekojošu personālu (speciālistus):

      - atbildīgo ēku būvdarbu vadītāju. Speciālistam iepriekšējos 5 (piecos) gados jābūt atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzei vismaz 3 (trijos) ēku pārbūves vai jaunbūves būvobjektos;

      - elektroietaišu izbūves darbu vadītāju. Speciālistam iepriekšējos 5 (piecos) gados jābūt pieredzei elektroapgādes, apgaismojuma sistēmas izbūves būvdarbu vadīšanā;

7.3.3.3. apkures un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītāju. Speciālistam iepriekšējos            5 (piecos) gados jābūt pieredzei ēkas siltumapgādes (apkures) sistēmas būvdarbu vadīšanā;

7.3.3.4. ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves darbu vadītāju. Speciālistam iepriekšējos 5 (piecos) gados jābūt pieredzei ēkas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadīšanā;

7.3.3.5. darba aizsardzības speciālistu.

    - Pretendents nolikuma 7.3.3.apakšpunkta prasību izpildei var piedāvāt vienu un to pašu speciālistu, ar nosacījumu, ka šim speciālistam ir atbilstoša kvalifikācija, lai izpildītu visas attiecīgajam speciālistam izvirzītās prasības.

    - Ja pretendents balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālajām spējām, tam jāpierāda pasūtītājam, ka tā rīcība būs nepieciešamie resursi. Atbilstoši PIL 46.panta ceturtās daļas noteikumiem, pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

- Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti

  - Atbilstības pierādīšanai prasībām attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību iesniedzamie dokumenti.

    - Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (nolikuma 1.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.

    - Informācija par pretendentu un iesaistītajām personām (nolikuma 2.pielikums), kā arī informācija par piegādātāju apvienības dalībniekiem, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (nolikuma 3.pielikums).

    - Dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina pieteikumu dalībai iepirkumā parakstījušās personas/personu paraksta tiesības. Ja tiek iesniegta pilnvara, tad jāpievieno arī dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina pilnvaras izdevēja/izdevēju paraksta tiesības.

    - Ja pretendents ir personālsabiedrība, papildus jāiesniedz sabiedrības līguma apliecināta kopija. Līgumā jābūt norādītiem personālsabiedrības biedriem.

    - Pasūtītāja iepirkumu komisija pārbauda konkrētās prasības izpildi attiecībā uz Latvijas Republikā Būvkomersantu reģistrā reģistrēto pretendentu, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē http://www.bis.gov.lv. Atsevišķi dokumenti papīra formātā Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem pretendentiem un to apakšuzņēmējiem nav jāiesniedz.

    - Ārvalstī reģistrētam pretendentam, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, kas nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgajā valstī reģistrācijas/licencēšanas/sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

  - Atbilstības pierādīšanai prasībām attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli iesniedzamie dokumenti.

    - Pretendenta apliecinājums par tā kopējo finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā par            3 (trim) iepriekšējiem pārskata gadiem vai faktisko darbības periodu, ja pretendenta darbības laiks ir mazāks par 3 (trim) gadiem. Apliecinājumā jābūt uzrādītam katra gada kopējam finanšu apgrozījumam.

    - Informācija par apakšuzņēmējiem (ja tiek piesaistīti) saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu.

    - Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām (ja kvalifikācijas atbilstības pierādīšanai tiek izmantotas citu personu iespējas) saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu. Aizpildot šo pielikumu, jāņem vērā pielikumā iekļautie norādījumi un skaidrojumi, kā arī noteikumi papildu dokumentu iesniegšanai.

  - Atbilstības pierādīšanai prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām iesniedzamie dokumenti.

8.3.1. Informācija par veiktajiem būvdarbiem 5 (piecos) iepriekšējos gados saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu, pievienojot attiecīgo būvobjektu pasūtītāju izsniegtas atsauksmes par svarīgāko darbu izpildi.

8.3.2. Informācija par iesaistīto personālu un tā kvalifikāciju saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu. Pasūtītāja iepirkumu komisija pārbauda speciālistu būvprakses sertifikātu esamības faktu attiecībā uz Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā reģistrētiem speciālistiem, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē http://www.bis.gov.lv. Atsevišķi dokumenti papīra formātā Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā reģistrētiem speciālistiem (to būvprakses sertifikāti) nav jāiesniedz.

8.3.3. Speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikātu vai licenču) kopijas, ja attiecīgajam speciālistam nav nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā.

    - Ja pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā, jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts valstī, kurā tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). Papildus šiem dokumentiem pretendentam jāiesniedz rakstveida apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Gadījumā, ja iepirkuma procedūras uzvarētājs šo deklarāciju neiesniegs noteiktajā laikā un kārtībā (par kuru vienosies ar pasūtītāju), pasūtītājs būs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

9. Tehniskais piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar būvdarbu apjomiem, ņemot vērā būvprojekta risinājumus.

  - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj izvērstu būvdarbu izpildes grafiku (pa nedēļām, uzrādot aktivitāšu secību un nodarbināto cilvēku skaitu), kā arī finanšu plūsmas grafiku (pa mēnešiem). Gatavojot tehnisko piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā, ka būvdarbu uzsākšana paredzēta 2018.gada otrajā ceturksnī.

  - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj pretendenta apliecinājumu par piedāvāto garantijas laiku (nedrīkst būt mazāks par pieciem gadiem) un garantijas nosacījumus, kā arī garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja ar konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par iepirkuma priekšmetu, pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā tiks noslēgts līgums par piedāvātā garantijas laika nodrošinājumu vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN), kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku.

  - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

    - apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tad pirms būvdarbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, apdrošināšanas līgums ar darbības termiņu visā būvdarbu periodā un garantijas periodā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, vai

    - attiecīgo apdrošināšanas polišu kopijas; ja šo apdrošināšanas līgumu darbības termiņš beidzas pirms būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, kopā ar polises kopiju iesniedzama apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule par konkrētā apdrošināšanas līguma termiņa pagarināšanu līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā un garantijas perioda beigām.

10. Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (nolikuma 8.pielikums).

  - Piedāvāto līgumcenu finanšu piedāvājumā jāizsaka euro, bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

  - Piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi un paredzamās izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, kā arī visi maksājumi, nodevas un nodokļi, izņemot PVN.

  - Ņemot vērā, ka detalizētas būvdarbu izmaksas tiek norādītas būvdarbu tāmēs, tās ir uzskatāmas par finanšu piedāvājuma sastāvdaļu.

  - Finanšu piedāvājumam jāpievieno būvdarbu tāmju Microsoft Office Excel (xsl) vai analogas programmas elektroniska versija CD formātā. Jebkādu pretrunu gadījumā starp būvdarbu tāmēm papīra formātā un CD formātā, noteicošais būs papīra formāts.

  - Būvdarbu tāmes jāaizpilda saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””), ņemot vērā būvdarbu apjomus.

  - Pretendents ir tiesīgs piedāvāt būvdarbu apjomos (būvprojektā) norādīto materiālu vai ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentus materiālus, tas:

    - pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā jābūt norādītiem ekvivalentu materiālu tehniskiem rādītājiem, ja tādi bija norādīti būvdarbu apjomos (būvprojektā), tā, lai pasūtītājs varētu salīdzināt piedāvātos ekvivalentus ar būvdarbu apjomos (būvprojektā) norādītiem materiāliem;

    - pievieno akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas testēšanas pārskatus vai protokolus, vai sertifikātus, kas pierādītu piedāvāto ekvivalento materiālu atbilstību izvirzītajām prasībām. Ja pretendents no tā neatkarīgu iemeslu dēļ vispār vai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nevar iegūt minētos sertifikātus vai protokolus, vai testēšanas pārskatus, tad jāpievieno piedāvāto ekvivalento materiālu ražotāja dokumentācija, no kuras pasūtītājs varētu skaidri un nepārprotami izsecināt piedāvāto materiālu atbilstību būvdarbu apjomos (būvprojektā) noteiktiem. Pasūtītājs pieņem arī citus atbilstošus pierādījumus, ja ar tiem var pierādīt materiālu atbilstību būvdarbu apjomos (būvprojektā) noteiktiem. Par minētiem citiem atbilstošiem pierādījumiem netiks uzskatīts paša pretendenta rakstveida apliecinājums, izņemot gadījumu, kad pats pretendents ir šo materiālu ražotājs.

  - Būvdarbu tāmēs nav pieļaujama atsauces „vai ekvivalents” lietošana. Pretendentam būvdarbu tāmēs jānorāda piedāvāto materiālu nosaukumi, kuru izmaksas pretendents ir norādījis. Ja iepriekš minētā atsauce tiek atstāta, un pretendents piedāvājumā nav iekļāvis nolikuma 10.7.1. un 10.7.2.apakšpunktā minētos dokumentus, pasūtītājs uzskatīs, ka pretendents ir piedāvājis būvdarbu apjomos (būvprojektā) norādītos materiālus, nevis ekvivalentus.

- Objekta apsekošana

11.1. Pretendents ir tiesīgs veikt objekta apsekošanu. Objekta apsekošana nav obligāta prasība dalībai iepirkuma procedūrā.

  - Objekta apsekošanu piesaka rakstveidā, nosūtot pasūtītāja kontaktpersonai Alīdai Jasmanei (nolikuma 1.4.punkts) adresētu vēstuli pa pastu, e-pastu vai faksu.

  - Apsekošana jāpiesaka (informācijai jābūt saņemtai) ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms plānotās apsekošanas veikšanas. Pasūtītāja kontaktpersona sniedz pretendentam atbildi par apsekošanas datumu un laiku.

- Prasības piegādātāju apvienībām

  - Piegādātāju apvienība var iesniegt piedāvājumu, ievērojot sekojošus noteikumus.

    - Prasību attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli (nolikuma 7.2.punkts) piegādātāju apvienība var izpildīt, summējot gada kopējos finanšu apgrozījumus būvdarbu veikšanā un iesniedzot vienu no šādiem dokumentiem:

12.1.1.1.piegādātāju apvienības dalībnieku rakstveida apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tās dalībnieki izveidos personālsabiedrību, kuras dalībnieki piedalīsies personālsabiedrībā kā dalībnieki;

      - piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē (piemēram, sadarbības līgumu, sabiedrības līgumu, nodomu protokolu par sadarbību vai citu līdzvērtīgu dokumentu), ar kuru dalībnieki uzņemas solidāru atbildību par konkrētā līguma (pilnā apjomā) izpildi.

    - Prasību attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām (nolikuma 7.3.punkts) piegādātāju apvienība var izpildīt, summējot pieredzes būvobjektus. Nevar summēt objektos veicamo būvdarbu veidus un/vai būvdarbu līgumu cenas. Ja piegādātāju apvienība summē pieredzes objektus, un/vai ja tiek izmantota tikai viena piegādātāju apvienības dalībnieka pieredze, jāiesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē (piemēram, sadarbības līgumu, sabiedrības līgumu, nodomu protokolu par sadarbību vai citu līdzvērtīgu dokumentu), kurā ir skaidri un nepārprotami norādīts katra dalībnieka uzņemto saistību apjoms (uzskaitot darbus, kurus veiks katrs dalībnieks un to apjomu), kā arī atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un attiecībā pret pasūtītāju.

    - Prasību attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām (nolikuma 7.3.punkts) piegādātāju apvienība var izpildīt, apvienojot līguma izpildē iesaistāmo personālu, tas ir, katrs no dalībniekiem var iesaistīt savus speciālistus ar prasībām atbilstošu profesionālo kvalifikāciju un pieredzi. Nedrīkst apvienot un/vai summēt speciālistu pieredzi (piemēram, piedāvāt divus vai vairākus prasībām daļēji atbilstošus speciālistus, lai kopsummā izpildītu noteikto prasību).

    - Pretendentiem jāņem vērā, ka pieredze ir praktiskajā darbā iegūtais zināšanu, prasmju un iemaņu kopums. Pieredze ir nemateriāls personiska rakstura resurss, kas piemīt konkrētajai personai, kura pati veikusi praktisko darbību. Līdz ar to balstīšanās uz cita piegādātāju apvienības dalībnieka pieredzi vai uz cita piegādātāju apvienības dalībnieka speciālistu nevar būt formāla, tas ir:

10.1.3.1.piegādātāju apvienības dalībnieku veicamo būvdarbu apjomiem jābūt salīdzināmiem ar nepieciešamās kompetences apjomu;

      - piegādātāju apvienības dalībnieks nevar izpildīt tos būvdarbus, kuru izpildē tam nav pieredzes;

      - speciālists, kurš tika piedāvāts izvirzītas prasības izpildei, reāli jāiesaista līguma izpildē.

  - Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles būs jāizveido pilnsabiedrība vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

13. Prasības apakšuzņēmēju piesaistīšanai

  - Pretendentam piedāvājumā jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Lai izpildītu minēto prasību, pretendentam jāiesniedz:

    - dokumenti, kas apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (vienu dokumentu no norādītajiem):

      - apliecināta sadarbības līguma kopija konkrētā līguma izpildē, kurā konkrēti norādīti apakšuzņēmēja pienākumi un veicamie darbi, kā arī to apjoms;

      - apliecinājums (oriģināls), kuru parakstījis apakšuzņēmēja pārstāvis, un kurā konkrēti uzskaitīti apakšuzņēmēja veicamie darbi, kā arī to apjoms.

    - būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) saraksts, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēt tiesīgā persona. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendentam jāpaziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.

  - Pretendentam jānorāda informācija par apakšuzņēmēju uzņemto saistību apjomu saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu.

  - Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

14. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība un piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji

14.1. Pasūtītāja iepirkumu komisija (turpmāk – komisija) veic kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, vērtējot piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju un/vai pārbaudot informāciju publiski pieejamos reģistros.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja:

    - pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;

    - pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu informāciju nav iespējams pieprasīt no pretendenta piedāvājumu vērtēšanas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

  - Komisija veic kvalifikācijas prasībām atbilstošo pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšanu, pārbaudot tehnisko piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma 9.1.-9.4.punktā noteiktajām prasībām.

  - Komisija veic pretendentu, kuru piedāvājumi netika noraidīti tehnisko piedāvājumu vērtēšanas rezultātā, finanšu piedāvājumu vērtēšanu.

  - Komisija veic finanšu piedāvājumu vērtēšanu un būvdarbu tāmēs iekļauto izcenojumu vērtēšanu ar nolūku noskaidrot pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Finanšu piedāvājumā (un būvdarbu tāmēs) pieļautās aritmētiskas kļūdas tiek labotas, par to paziņojot pretendentam. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņems vērā veiktos labojumus.

  - Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, komisija rīkojas PIL 53.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja:

    - būvdarbu tāmes nav iesniegtas par visu apjomu, tajā skatā ja būvdarbu tāmēs nav ierēķinātas izmaksas saskaņā ar būvdarbu apjomu pozīcijās sniegto aprakstu (piemēram, no tām izrietošo materiālu un/vai darbu izmaksas);

    - būvdarbu tāmju pozīcijas neatbilst būvdarbu apjomiem;

    - pretendents ar iesniegtajiem dokumentiem nespēj pierādīt, ka ir piedāvāts ekvivalents (tai skaitā, ja piedāvāto ekvivalentu tehniskie rādītāji ir sliktāki par noteiktiem);

    - būvdarbu tāmēs ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu informāciju nav iespējams pieprasīt no pretendenta piedāvājumu vērtēšanas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

  - Līguma slēgšanas tiesības komisija piešķir saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš tiek noteikts, ņemot vērā sekojošus izvērtēšanas kritērijus:

| Izvērtēšanas kritērijs | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- |
| Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C | 70 |
| Darba algas izmaksas euro stundā – A | 30 |
| Kopējais punktu skaits – P = C + A | 100 |

    - Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā „Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” aprēķina pēc formulas: C = Cmin / Cpr x M, kur Cmin – minimālā kopējā piedāvājuma cena, Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

    - Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā „Darba algas izmaksas euro stundā” aprēķina sekojoši:

| Stundas tarifa likme* | Piešķiramo punktu skaits |
| --- | --- |
| nav mazāka par 80 procentiem no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī** | 30 |
| ir mazāka par 80 procentiem no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī**, bet ir lielāka par valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi | 20 |
| vienāda ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi | 10 |
| nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi | 0 |

### *pretendenta tāmē norādītā stundas tarifa likme (atskaitot darba devēja sociālo nodokli)

### ** stundas tarifa likme profesiju apakšgrupā „Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki (izņemot elektriķus)” (profesiju klasifikatora kods 71) pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā

### Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, kurš ieguvis visaugstāko skaitlisko vērtējumu.

  - Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības komisija PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā pārbauda PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktos pretendentu izslēgšanas gadījumus.

15. Nolikuma pielikumu saraksts

  - Iepirkuma procedūras nolikumam ir pievienoti 9 (deviņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

    - nolikuma 1.pielikums „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” (forma);

    - nolikuma 2.pielikums „Informācija par pretendentu un iesaistītajām personām” (forma);

    - nolikuma 3.pielikums „Informācija par piegādātāju apvienības dalībniekiem” (forma – ja attiecināms);

    - nolikuma 4.pielikums „Informācija par apakšuzņēmējiem” (forma – ja attiecināms);

    - nolikuma 5.pielikums „Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām” (forma – ja attiecināms);

    - nolikuma 6.pielikums „Informācija par iesaistīto personālu un tā kvalifikāciju” (forma);

    - nolikuma 7.pielikums „Informācija par veiktajiem būvdarbiem 5 (piecos) iepriekšējos gados” (forma);

    - nolikuma 8.pielikums „Finanšu piedāvājums” (forma);

    - nolikuma 9.pielikums „Līgums” (projekts).

  - Atsevišķi pielikumi: būvdarbu apjomi un projekts/tehniskā dokumentācija.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                             A.Jasmane

1.pielikums

- PIETEIKUMS

- dalībai atklātā konkursā „Ēkas Brīvības ielā 6, Maltā vienkāršotā atjaunošana”

- (identifikācijas Nr. RNPMPP 2018/3)

Iepazīstoties ar iepirkuma procedūras nolikumu, es, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

- <pretendenta nosaukums> piekrīt nolikuma noteikumiem, iepirkuma procedūras noteikumi ir skaidri un saprotami;

- <pretendenta nosaukums> ir iepazinies ar iepirkuma līguma projektu un neizvirzīs nekādas pretenzijas par tā noteikumiem līguma slēgšanas gadījumā;

- piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

- pieteikumam pievienotie dokumenti veido piedāvājumu;

- piedāvājumā norādītā informācija ir patiesa.

Pretendenta nosaukums: ________________________________________________________, reģistrācijas Nr. ___________________, juridiskā adrese: ______________________________,

faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās): ___________________________________________.

Bankas rekvizīti (tiks izmantoti iepirkuma līgumā): ___________________________________.

Kontaktpersona: _______________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Telefona numurs: ________________, fakss (ja ir): _________________, e-pasta adrese: ________________________.

Pielikumā: dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina pieteikumu dalībai atklātā konkursā parakstījušās personas/personu paraksta tiesības.

Ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas paraksts: ____________________________

Datums: ____________________________

2.pielikums

INFORMĀCIJA

par pretendentu un iesaistītajām personām

- ĢENERĀLUZŅĒMĒJS

| Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese |  |
| --- | --- |
| Piegādātāju apvienības gadījumā norāda visus dalībniekus. Personālsabiedrības gadījumā norāda visus biedrus. |  |
| Norāde, vai pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums* | JĀ/NĒ |

- APAKŠUZŅĒMĒJI

| Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese |  |
| --- | --- |
| Vairāku apakšuzņēmēju gadījumā tabulu papildina ar papildu sadaļām. |  |
| Norāde, vai pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums* | JĀ/NĒ |

Ja apakšuzņēmēju piesaistīšana līgumā izpildē nav paredzēta, šī sadaļa nav jāaizpilda.

- PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese

Vairāku personu gadījumā tabulu papildina ar papildu sadaļām.

Ja pretendents nebalstās uz citu personu spējām, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, šī sadaļa nav jāaizpilda.

*Skaidrojums par maziem un vidējiem uzņēmumiem:

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas paraksts: _____________________________

3.pielikums

INFORMĀCIJA

par piegādātāju apvienības dalībniekiem

- DALĪBNIEKS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Dalībnieka resursi |  |
| Darbu vērtība |  |
| Darbu apjoms |  |

Noteikumi formas aizpildīšanai*:

- Tabulu veido un aizpilda par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, kurš piedalās iepirkuma procedūrā.

- Sadaļā „Nosaukums” norāda personas nosaukumu (firmu).

- Sadaļā „Dalībnieka resursi” norāda resursus, kurus dalībnieks apvieno ar citu apvienības dalībnieku, lai pierādītu piegādātāju apvienības atbilstību noteiktajām kvalifikācijas prasībām, piemēram: pieredzi vai personālu (speciālistus). Gadījumā, ja dalībnieks tikai veic būvdarbus, neizmantojot tā kvalifikāciju jebkādu prasību apliecināšanai, šo sadaļu neaizpilda.

*Piegādātāju apvienības dalībniekiem jāņem vērā iepirkuma procedūras nolikuma 12.sadaļas noteikumi.

- Sadaļā „Darbu vērtība” norāda apvienības dalībnieka veicamo būvdarbu vērtību. Vērtību norāda procentuāli, rēķinot no kopējās iepirkuma līguma vērtības (piedāvātās līgumcenas).

- Sadaļā „Darbu apjoms” norāda apvienības dalībnieka veicamo būvdarbu apjomu. Apjomu norāda apraksta veidā, konkrēti uzskaitot, kādus darbus veiks attiecīgais dalībnieks.

- PIELIKUMI

Pielikumā šai formai pievieno dokumentus, kas noteikti iepirkuma procedūras nolikuma 12.sadaļā.

Ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas paraksts: _____________________________

4.pielikums

INFORMĀCIJA

par apakšuzņēmējiem

- APAKŠUZŅĒMĒJS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Darbu vērtība |  |
| Darbu apjoms |  |

Noteikumi formas aizpildīšanai:*

*Obligāti ir norādāmi tikai apakšuzņēmēji, kuru darbu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās būvdarbu vērtības vai lielāka.

- Sadaļā „Nosaukums” norāda apakšuzņēmēja nosaukumu (firmu).

- Sadaļā „Darbu vērtība” norāda apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vērtību. Vērtību norāda procentuāli, rēķinot no kopējās iepirkuma līguma vērtības (piedāvātās līgumcenas).

- Sadaļā „Darba apjoms” norāda apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniegto pakalpojumu apjomu. Apjomu norāda apraksta veidā, konkrēti uzskaitot, kādus darbus veiks apakšuzņēmējs.

- PIELIKUMI

Pielikumā pievieno dokumentus, kas noteikti iepirkuma procedūras nolikuma 13.sadaļā.

Ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas paraksts: _____________________________

5.pielikums

INFORMĀCIJA

par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās,

lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām

- PERSONA, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Spējas |  |
| Nodotie resursi |  |
| Darbu vērtība |  |
| Darbu apjoms |  |

Noteikumi formas aizpildīšanai:

- Sadaļā „Nosaukums” norāda personas nosaukumu (firmu).

- Sadaļā „Spējas” norāda saimnieciskās un finansiālās spējas vai tehniskās un profesionālās spējas. Citas sadaļas aizpilda tikai gadījumā, ja sadaļā „Spējas” norādītas tehniskās un profesionālās spējas.

- Sadaļā „Nodotie resursi” norāda pretendentam faktiski nodotos resursus, piemēram, pieredzi vai personālu (speciālistus).

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta ceturtās daļas noteikumiem, pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

Par resursu faktisku nodošanu konkrētā līguma izpildē var liecināt:

- speciālistu iesaistīšana līguma izpildē;

- personas, uz kuras spējām pretendents balstās, veicamo darbu vērtība (apjoms), kas ir samērīga un salīdzināma ar nodoto resursu apjomu jeb nepieciešamās kompetences iesaistes apjomu. Tas nozīmē, ka pretendents nevar atsaukties uz citas personas spējām, nolūkā tikai formāli izpildīt nolikumā izvirzītās prasības.

Par pretendenta pieredzi, personālu un tā pieredzi.

Pretendentiem jāņem vērā, ka pieredze ir praktiskajā darbā iegūtais zināšanu, prasmju un iemaņu kopums. Pieredze ir nemateriāls personiska rakstura resurss, kas piemīt personai, kura pati veikusi praktisko darbību. Līdz ar to balstīšanās uz citas personas pieredzi, cita piegādātāja speciālistu nevar būt formāla, tas nozīmē, ka:

- personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, veicamo darbu apjomiem jābūt salīdzināmiem ar nepieciešamās kompetences iesaistes apjomu;

- pretendents nevar izpildīt tos darbus, kuru izpildē tam nav pieredzes;

- speciālists, kurš tika izvirzīts prasības izpildei, reāli jāiesaista līguma izpildē, tas ir, darbu veikšanā.

Ņemot vērā, ka personāla kvalifikācija (iemaņas, izglītība un pieredze) ir raksturīga fiziskajām personām (katrs speciālists iegūst pieredzi neatkarīgi no darba devēja, kā arī nezaudē to, nomainot darba dēvēju), gadījumā, ja pretendents pats nodibina darba tiesiskās attiecības ar attiecīgo speciālistu, tad šādas personas nav uzskatāmas par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, jo tie kļūst par pretendenta speciālistiem, un šādas personas nav atsevišķi jānorāda šajā informācijā.

- Sadaļā „Darbu vērtība” norāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, veicamo būvdarbu vērtību. Vērtību norāda procentuāli, rēķinot no kopējās piedāvātās līgumcenas.

- Sadaļā „Darba apjoms” norāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, veicamo būvdarbu apjomu. Apjomu norāda apraksta veidā, konkrēti uzskaitot, kādus darbus veiks attiecīgā persona.

- PIELIKUMI

  - Ja pretendents balstās uz citas personas saimnieciskām un finansiālām spējām, tad šai informācijai jāpievieno viens no sekojošiem dokumentiem:

    - pretendenta un personas, uz kuras iespējām tas balstās, rakstveida apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiks izveidota personālsabiedrība;

    - vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē (sadarbības līgums, sabiedrības līgums, nodomu protokols par sadarbību vai cits līdzvērtīgs dokuments), ar kuru pretendents un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāru atbildību par konkrētā līguma (tā pilnā apjomā) izpildi;

    - personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā nekavējoties pēc līguma noslēgšanas iesniegs galvojumu par līguma saistību izpildi, tas ir, galvojumu, ar kuru šī persona apņemas atbildēt par līguma saistību izpildi kā pats pretendents (līguma izpildītājs).

  - Ja pretendents balstās uz citas personas spējām, tad šai informācijai jāpievieno ar katru šādu personu noslēgta vienošanās* ar sekojošu saturu:

    - sadarbības noteikumi konkrētā līguma izpildē, kuri ir pietiekoši precīzi, lai varētu konstatēt pušu tiesības un pienākumus iepirkuma līguma izpildē;

    - apjoms, kādā tiek plānots personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iesaistīt iepirkuma līguma izpildē: resursi, veicamie darbi, finanses.

*vienošanās vietā var būt personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums ar iepriekš minēto saturu.

Gadījumā, ja persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir pretendenta apakšuzņēmējs, tad pretendents var iesniegt apakšuzņēmēja apliecinājumu ar šajā pielikumā noteikto saturu (5.pielikuma 6.2.1. un 6.2.2.apakšpunkts).

6.pielikums

INFORMĀCIJA

par iesaistīto personālu un tā kvalifikāciju

- SPECIĀLISTS

| Joma (saskaņā ar nolikuma prasībām) | Vārds, uzvārds | Sertifikāts (numurs) |
| --- | --- | --- |

- SPECIĀLISTA PIEREDZE

| Speciālista vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Būvobjekta nosaukums, adrese |  |
| Pasūtītājs un tā kontaktinformācija (Pretendentam, ciktāl tas ir iespējams, jānodrošina iespēja nepieciešamības gadījumā pārbaudīt šajā formā sniegto informāciju, sazinoties ar norādīto pasūtītāju, izmantojot norādīto kontaktinformāciju) |  |
| Būvdarbu veikšanas gads objektā |  |
| Atbilstība nolikuma prasībām (nolikuma 7.3.3.apakšpunkts) (Jānorāda atbilstība prasībai par pieredzi: piemēram, ja prasība ir izteikta attiecībā uz konkrēto būvdarbu veikšanu, jānorāda veicamie būvdarbi, ja prasība ir izteikta attiecībā uz objekta būvdarbu izmaksām (līgumcenu), jānorāda līgumcena). Pretendentam, jānodrošina, lai no sniegtās informācijas pasūtītājs varētu pārliecināties par speciālista atbilstību izvirzītajām prasībām. Nav pieļaujama norāde „atbilst”, atsauce uz nolikuma apakšpunktu, kurā ietverta prasība, vai arī kādā cita neskaidra informācija. |  |

Noteikumi formas aizpildīšanai:

- Tabulā norādīto informāciju sniedz par katru speciālistu.

- Ja speciālistam nav sertifikāta, tad attiecīgo aili neaizpilda un pielikumā šai informācijai pievieno speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

7.pielikums

INFORMĀCIJA

par veiktajiem būvdarbiem 5 (piecos) iepriekšējos gados

BŪVOBJEKTS Nr.1

| Būvobjekta nosaukums, adrese |  |
| --- | --- |
| Ģenerāluzņēmējs |  |
| Pasūtītājs un tā kontaktinformācija (Pretendentam, ciktāl tas ir iespējams, jānodrošina iespēja nepieciešamības gadījumā pārbaudīt sniegto informāciju, sazinoties ar norādīto pasūtītāju, izmantojot norādīto kontaktinformāciju) |  |
| Objekta nodošanas ekspluatācijā datums |  |
| Ir veikta grīdu, logu, durvju ierīkošana (jā/nē) Jānorāda šo darbu izpildītājs |  |
| Ir veikti iekšējie un ārējie apdares darbi (jā/nē) Jānorāda šo darbu izpildītājs |  |
| Ir veikta ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve vai pārbūve (jā/nē) Jānorāda šo darbu izpildītājs |  |
| Ir veikta elektroapgādes, apgaismojuma sistēmas ierīkošana (jā/nē) Jānorāda šo darbu izpildītājs |  |
| Ir veikta apkures sistēmas izbūve vai pārbūve (jā/nē) Jānorāda šo darbu izpildītājs |  |
| Ir veikta ugunsdzēsības, telekomunikācijas tīklu un apsardzes sistēmas ierīkošana (jā/nē) Jānorāda šo darbu izpildītājs |  |
| Būvdarbu līguma summa |  |

Noteikumi formas aizpildīšanai:

Tabulā norādītā informācija jāsniedz vismaz par 3 (trim) pieredzi apliecinošiem būvobjektiem.

PIELIKUMĀ

Pielikumā šai informācijai pievieno būvobjektu pasūtītāju izsniegtas atsauksmes.

8.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursā „Ēkas Brīvības ielā 6, Maltā vienkāršotā atjaunošana”

(identifikācijas Nr. RNPMPP 2018/3)

- IESNIEDZĒJS (PRETENDENTS)

| Nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

- PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmets | Kopējā cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Ēkas Brīvības ielā 6, Maltā vienkāršotā atjaunošana |  |
| <kopējā cena bez PVN vārdiem> |  |
| Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summa |  |
| Kopējā piedāvājuma cena, ieskaitot PVN |  |
| Darbu izpildes termiņš | _____________ mēneši |

Pretendents apliecina, ka:

- piedāvājumā iekļauti visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi;

- gadījumā, ja būvdarbu tāmēs nav iekļauti jebkādi darbu izpildei nepieciešamie materiāli vai izmaksas un darbu izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, kopējā līguma summa netiks pārrēķināta un darba izpildei nepieciešamie materiāli tiks iegādāti un iepriekš minētās izmaksas tiks segtas uz būvdarbu veicēja rēķina.

Ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas paraksts: _____________________________

9.pielikums

PROJEKTS

- LĪGUMS Nr. ______________

Rēzeknes novada Maltas pagastā                                       	           2018.gada ___________________

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000048449, vadītāja Vitālija Skudras personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un ___________________, reģistrācijas Nr.______________, _______________ personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar ___________, turpmāk – Būvdarbu veicējs, no otras puses, turpmāk abi kopā arī Puses, vai katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāta konkursa „Ēkas Brīvības ielā 6, Maltā vienkāršotā atjaunošana” (identifikācijas Nr. RNPMPP 2018/3), turpmāk – Konkurss, rezultātiem un Būvdarbu veicēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo.

- Līguma terminu skaidrojumi

  - Darbi – ēkas vienkāršotās atjaunošanas darbi atbilstoši Līgumam, Būvdarbu veicēja piedāvājumam Konkursā, projektam un normatīvo aktu prasībām.

  - Būves vieta – Darbu tiešās izpildes vieta (būvlaukums, būvobjekts).

  - Objekts – ēka Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

  - Defekts – jebkuru izpildīto Darbu neatbilstība Līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies Līguma izpildes vai garantijas termiņa laikā.

  - Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Būvdarbu veicēju par noteiktas Darbu daļas veikšanu.

  - Autoruzraugs – būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darbu izpildes autoruzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura veic Līgumā noteikto Darbu uzraudzību, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Būvdarbu veicēja norīkota persona, kura Būvdarbu veicēja vārdā vada Darbu izpildi Būves vietā.

2. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasuta, un Būvdarbu veicējs par samaksu veic Darbus un nodod Objektu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem (ieskaitot tā pielikumus), Būvdarbu veicēja piedāvājumu Konkursā, projektu/tehnisko dokumentāciju un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Ar Līguma noslēgšanu Būvdarbu veicējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar projektu/tehnisko dokumentāciju, tai skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī Būves vietu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvdarbu veicējs apliecina, ka projekts ir realizējams, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Līguma noteikumiem un ka līgumcenā iekļauti visi Būvdarbu veicēja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi.

3. Līgumcena

  - Par Līguma 2.1.punktā noteikto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi Pasūtītājs maksā Būvdarbu veicējam EUR _________ (<summa vārdiem>), turpmāk – Līgumcena, kas sastāv no samaksas par Darbu izpildi bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN.

  - PVN tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem” noteiktajā kārtībā.

  - Darbu veikšanai priekšapmaksa nav paredzēta un Būvdarbu veicējs to nav tiesīgs pieprasīt.

  - Samaksu par Darbu aprēķina atbilstoši būvizmaksu tāmēs noteiktajām vienību cenām par faktiski paveikto un uzmērīto Darbu apjomu.

  - Pasūtītājs veic Darbu apmaksu tam pieejamā Valsts kases aizdevuma ietvaros un nav atbildīgs par Līguma darbības izbeigšanu vai Darbu apturēšanu, ja tā saistīta ar Darbiem paredzētā finansējuma nepietiekamību. Par šādiem apstākļiem Pasūtītājs rakstiski informē Būvdarbu veicēju      30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā šī punkta ietvaros Pasūtītājs apmaksā Būvdarbu veicēja faktiski un kvalitatīvi paveiktos Darbus.

  - Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu, darbaspēka, būvniecības materiālu, darbu un mehānismu vai Darbiem pieskaitāmo izdevumu, nodokļu likmju, vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.

  - Par Līgumcenas palielināšanas pamatu no Būvdarbu veicēja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, projekta/tehniskajā dokumentācijā iztrūkstošām objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu aplēsēm projekta/tehniskās dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski projektā/tehniskajā dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementiem montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Būvdarbu veicējam, izpildot Līgumu. Visi darbi, kuri nav ievērtēti Būvdarbu veicēja aizpildītāja tāmē, bet ir norādīti projekta dokumentācijā, tiek veikti uz Būvdarbu veicēja rēķina.

4. Darbu izpildes laiks

  - Būvdarbu veicējam jāpabeidz Darbi līdz 2018.gada 30. novembrim, ieskaitot Objekta nodošanu Pasūtītājam un būvvaldes ierakstu apliecinājuma kartē par Darbu pabeigšanu. Pusēm vienojoties, Darbu izpildes gala termiņš var tikt pagarināts, ja to prasa apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku.

  - Sākot ar Līguma parakstīšanas datumu, Pasūtītājs nodrošina iespēju Būvdarbu veicējam saņemt Būves vietu, sastādot Būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Būvdarbu veicējs uzņemas atbildību par Būves vietu un tās uzturēšanu. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav nodrošinājis Būvdarbu veicējam Būves vietu noteiktajā kārtībā un laikā, tiek parakstīts atsevišķs akts.

  - Būvdarbu veicējs Darbus uzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc atzīmes izdarīšanas apliecinājuma kartē par Darbu uzsākšanu.

  - Būvdarbu veicējs veic Darbus saskaņā ar tā izstrādāto Darbu izpildes grafiku. Darbu izpildes grafiku sastāda pa nedēļām, ņemot vērā lokālajās tāmēs noteiktos darbu veidus. Darbu izpildes grafikā jānorāda strādājošo cilvēku skaits. Darbu izpildes grafiks ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs apmierināt Būvdarbu veicēja lūgumu par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja:

    - kompetenta valsts vai pašvaldības institūcija, Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darbu veikšanu no Būvdarbu veicēja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - Darbu izpilde ir kavēta trešo personu rīcības dēļ. Pasūtītājs izvērtē iesniegtos pierādījumus (ja tādus ir pieprasījis) vai faktisko situāciju, kas pierāda trešo personu darbību/bezdarbību, kuras rezultātā Būvdarbu veicējs nav varējis laicīgi veikt Darbus, un pieņem lēmumu atļaut vai aizliegt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu saskaņā ar šī punkta noteikumiem;

    - Darbu veikšanu ir kavējuši no statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi. Pasūtītājs izvērtē iesniegtos pierādījumus, kas apliecina būtiski atšķirīgu nelabvēlīgo apstākļu esamību/neesamību, vai arī izvērtē konkrēto faktisko situāciju un pieņem lēmumu atļaut vai aizliegt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu saskaņā ar šī punkta noteikumiem;

    - Darbu veikšanas procesā ir radušās izmaiņas, kuru rezultātā ir radušies papildus darbi, kas izpildāmi Līguma ietvaros, veicamie papildus darbi ietekmē kopējo Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, ja šo darbu neesamība būvprojektā kavē Darbu pabeigšanu un Objekta nodošanu Pasūtītājam;

    - Līguma izpildes termiņa pagarināšanu prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku.

  - Būvdarbu veicējam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja:

    - tiek veiktas tehniskā risinājuma izmaiņas, bet tās neietekmē iespēju veikt citus darbus un nav konstatēta dīkstāve;

    - būvniecības laikā Būves vietā nodarbināto darbinieku vai Apakšuzņēmēju nodarbināto darbinieku skaits ir mazāks, nekā Līgumam pievienotajā Darbu izpildes grafikā;

    - tas saistīts ar nekvalitatīvu būvmateriālu pārbūvi vai kļūdām Darbu veikšanai izvēlētajā tehnoloģijā, kas prasa veikt papildus darbus;

    - Būvdarbu veicēja mezglu izstrādes rasējumi, materiālu saskaņošana nav veikta savlaicīgi, nav ievērtēti materiālu piegādes termiņi;

    - Darbu veikšana aizkavēta jebkādu citu iemeslu dēļ, kas attiecināmi uz Būvdarbu veicēju.

  - Lai saņemtu Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, Būvdarbu veicējs rakstveidā iesniedz Pasūtītājam atbilstošu lūgumu, norādot apstākļus, uz kuriem lūgums balstīts, kā arī nepieciešamo termiņu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama lūguma izskatīšanai, kas Būvdarbu veicējam nekavējoties jāiesniedz. Pasūtītājs izskata minēto lūgumu 10 (desmit) dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas un rakstveidā sniedz atbildi par lēmumu pagarināt vai nepagarināt Darbu izpildes termiņu. Pagarinot Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs to noteikt mazāku nekā prasīts lūgumā, pamatojot savu lēmumu par izpildes termiņa samazinājumu.

5. Ikmēneša Darbu pieņemšana – nodošana un norēķinu kārtība

  - Katru mēnesi no 1.datuma līdz 6.datumam Būvdarbu veicējs elektroniski un papīra formā iesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Forma Nr.2) par faktiski izpildītājiem Darbiem atskaites periodā – iepriekšējā mēnesī.

  - Būvuzraugs un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas brīža, to izskata un akceptē vai noraida, iesniedzot Būvdarbu veicējam rakstveidā motivētus iebildumus.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar Darbu kvalitāti nodošanas brīdī, tas ir tiesīgs neparakstīt Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, rakstveidā norādot Būvdarbu veicējam atteikuma pamatotu iemeslu un termiņu, kurā Būvdarbu veicējam ir jānovērš pieļautie Defekti, trūkumi un neprecizitātes par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš nedod Būvdarbu veicējam tiesības uz Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu.

  - Pasūtītājam ir tiesības atteikt pieņemt Darbus vai to daļu, ja Darbos konstatētas tādas neatbilstības projektam/tehniskajai dokumentācijai, kuras Darbu veikšanas laikā noteiktajā kārtībā nav noformētas kā Projekta dokumentācijas izmaiņas vai, ja nepieciešams, nav saņemti saskaņojošo iestāžu atzinumi.

  - Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs nav iesniedzis Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem Darbiem Līguma 5.1.punktā noteiktajā laika posmā, Pasūtītājam ir tiesības atlikt Būvdarbu veicēja sagatavotā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta akceptēšanu līdz nākamā mēneša posmam, kad ir paredzēta nākamā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšana.

  - Ja iepriekšējos Darbu pieņemšanas – nodošanas aktos tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā Darbu pieņemšanas – nodošanas  aktā.

  - Darbu pieņemšanas – nodošanas akts tiek uzskatīts par akceptētu, ja to ir parakstījuši abu Pušu pārstāvji.

  - Pasūtītājs 15 (desmit) darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas elektroniski un papīra formātā, pamatojoties uz Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja parakstītiem Darbu pieņemšanas – nodošanas  aktiem, veic maksājumu par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Darbiem.

  - No katrā Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā par izpildīto Darbu paredzētajām izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% (desmit procentus) kā Līguma izpildes nodrošinājumu. Ieturētā summa tiek izmaksāta Būvdarbu veicējam 20 (divdesmit) dienu laikā no kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas polises iesniegšanas Pasūtītājam par līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas (bez PVN).

  - Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs neiesniedz kredītiestādes garantiju vai apdrošināšanas polisi par līgumsaistību izpildes nodrošinājumu, Līguma izpildes nodrošinājumam ieturētā summa 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas vai tās atlikusī daļa, ja Pasūtītājs no tās jau sedzis Defektu novēršanas izmaksas, tiek izmaksāta Būvdarbu veicējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma izpildes.

  - Būvdarbu veicējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas sniedz Pasūtītājam informāciju par maksājumu veikšanu Apakšuzņēmējiem. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs kavē maksājumu veikšanu Apakšuzņēmējiem, Pasūtītājs pēc Apakšuzņēmēja pieprasījuma, rakstveidā par to paziņojot Būvdarbu veicējam, var veikt ikmēneša maksājumus tieši Apakšuzņēmējam, par attiecīgo summu samazinot maksājumu Būvdarbu veicējam. Pasūtītājs pirms Apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu Būvdarbu veicēju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību.

  - Būvdarbu veicējam nav tiesību iebilst un nesaskaņot Apakšuzņēmēja Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu par tiešu maksājumu veikšanu Apakšuzņēmējam, ja Apakšuzņēmēja Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu ir saskaņojis Būvuzraugs un Pasūtītājs.

6. Darbu pabeigšana un Objekta pieņemšana – nodošana

  - Pēc Darbu pabeigšanas ar Pasūtītāju saskaņotā laikā Būvdarbu veicējs:

    - veic ēkas ģenerāltīrīšanu;

    - iesniedz visu iekārtu, materiālu ekspluatācijas instrukcijas;

    - veic visus mērījumus, foto fiksācijas, izpilddokumentācijas sagatavošanu.

  - Pirms visu Darbu nodošanas, Būvdarbu veicējs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo izpilddokumentāciju.

  - Pasūtītājs apņemas izskatīt visu no Būvdarbu veicēja saņemto izpilddokumentāciju            10 (desmit) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, piekrītot vai izsakot savus iebildumus.

  - Pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis un izskatījis izpilddokumentāciju, Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam Objekta pieņemšanas – nodošanas akta projektu, kas parakstīts no Būvdarbu veicēja puses.

  - Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu Būvuzraugs un Pasūtītājs izskata Līguma 5.2.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs veic galīgo maksājumu par Līgumā paredzēto Darbu izpildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas elektroniski un papīra formātā. Galīgā maksājuma pieprasījuma (rēķina) izrakstīšanas pamats ir abpusēji parakstīts Objekta pieņemšanas – nodošanas akts.

7. Darbu veikšana

  - Darbu izpildes vieta ir Būves vieta – Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

  - Būvdarbu veicējs veic Darbus saskaņā ar tā izstrādāto Darbu izpildes grafiku (Līguma 4.4.punkts) un Darba programmu (Līguma 8.1.punkts).

  - Izpildot Darbus, Būvdarbu veicējs ievēro sekojošo dokumentu prasības:

    - Projekts/tehniskā dokumentācija (atrodas atsevišķi un nodots ar atsevišķu pieņemšanas – nodošanas aktu) – Līguma pielikums Nr.1;

    - Būvdarbu tāmes – Līguma pielikums Nr.2;

    - Apakšuzņēmēju saraksts – Līguma pielikums Nr.3.

  - Būvdarbu veicējs veic Darbus, ievērojot Pasūtītāja un Būvuzrauga norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma noteikumus, ja vien Līgumā nav tieši paredzēta šāda kārtība, kā arī nepārkāpj normatīvo aktu prasības.

  - Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti normatīvie akti un standarti, kas regulē Darbu veikšanu, tai skaitā, lai tiktu ievēroti darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

  - Būvdarbu veicējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Darbiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam      3 (triju) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

  - Pasūtītājs nenes atbildību par Būvdarbu veicēja materiāliem, instrumentiem un tehniku Būves vietā.

8. Darba programma un būvsapulces

  - Būvdarbu veicējam jāizstrādā Darba programma un jāiesniedz Pasūtītājam pirms Darbu uzsākšanas. Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu pielietojums Būvdarbu veicējam jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas Darbu veikt nav atļauts. Darbu nevar veikt arī bez Pasūtītāja un Autoruzrauga apstiprināta izmantojamo materiālu saskaņojuma.

  - Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Papildus tam būvsapulcē izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos Darbus, nepieciešamās Darbu izmaiņas.

  - Būvsapulces tiek rīkotas katru nedēļu, par to Pusēm savstarpēji vienojoties, Būvdarbu veicēja iekārtotā vietā Būves vietā vai Maltas pagasta pārvaldes telpās. Būvsapulču biežums var tikt grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pirmā būvsapulce jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darbu uzsākšanas.

  - Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Pusēm.

  - Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas Puses pārstāvja neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras pārstāvis nav ieradies uz būvsapulci. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina Būvuzraugs. Pēc būvsapulces 3 (triju) darba dienu laikā Būvuzraugs nosūta būvsapulces protokolu (excel vai word failu formātā) elektroniski uz e-pastiem visiem būvsapulces dalībniekiem. Ja 3 (triju) darba dienu laikā pēc elektroniski nosūtītā būvsapulču protokola saņemšanas neviens no būvsapulces dalībniekiem nav izteicis iebildumus, būvsapulču protokols uzskatāms par saskaņotu un nākamajā būvsapulcē saskaņotais protokols tiek parakstīts. Pēc būvsapulču protokola parakstīšanas Būvuzraugs iesniedz vienu oriģināleksemplāru Pasūtītājam.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm vai kāds no būvsapulces dalībniekiem nepiekrīt protokolā norādītajam, Puse vai būvsapulces dalībnieks 3 (triju) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas rakstveidā iesniedz Būvuzraugam motivētus iebildumus. Būvuzraugs papildina vai precizē būvsapulču protokolu. Pēc iebildumu un papildinājumu izskatīšanas un protokola precizēšanas to nosūta atkārtotai saskaņošanai.

  - Pēc būvsapulces protokola apstiprināšanas tajā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja tās nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem. Būvsapulces protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu ar brīdi, kad beidzas termiņš iebildumu izteikšanai par tā saturu saskaņā ar Līguma 8.7.punktu.

  - Visi būvsapulču protokoli un tajos noteiktie termiņi ir Būvdarbu veicējam saistoši, noteiktās prasības izpildāmas, ja tās nav pretrunā ar Līgumu. Ņemot vērā Līguma nosacījumus, būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistošas Būvdarbu veicējam arī tajā gadījumā, ja Būvdarbu veicējs nav piedalījies šajās sapulcēs, ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs tika informēts Līguma 8.6.punktā noteiktajā kārtībā un nav izteicis iebildumus Līguma 8.7.punktā noteiktajā kārtībā.

9. Darbu izmaiņas

  - Pasūtītājs ir tiesīgs veicamajiem Darbiem izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai tos papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistīto darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu. Minētās izmaiņas var būt saistītas ar būvprojekta nepilnībām, kuru dēļ, izstrādājot jaunus tehniskos risinājumus, var rasties nepieciešamība izslēgt konkrētus darbu apjomus un paredzēt jaunus darbus, lai Darbi tiktu veiksmīgi un kvalitatīvi pabeigti.

  - Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams, ko apliecina Būvuzraugs un Autoruzraugs. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem Darbiem notiek pēc faktiski noteiktās izpildes, nemainot Būvdarbu veicēja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. Ieekonomētie līdzekļi Darbu apjoma samazinājuma dēļ, tiek noteikti kā Pasūtītāja rezerve un var tikt izmantoti papildus darbu veikšanai pēc Pasūtītāja norādījumiem.

  - Darbu apjomi, kas sākotnēji tika iekļauti projektā, var tikt palielināti, ja tos pirms Darbu uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus, ko apliecina Būvuzraugs un Autoruzraugs. Šo papildus darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Būvdarbu veicēja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

  - Pasūtītājs ar Būvuzrauga un Autoruzrauga apliecinājumu var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību. Papildus darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā, bet papildus darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka pēc Būvdarbu veicēja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas.

  - Pasūtītājs var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus darbus, kas tika iekļauti projektā, bet netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, un kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai Pasūtītājam. Papildus darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā, bet papildus darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka pēc Būvdarbu veicēja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas.

  - Kopsumma par Līguma 9.3., 9.4. un 9.5.punktā paredzētiem darbiem nevar pārsniegt 15% (piecpadsmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas. Kopsummu nosaka kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu. Šādu darbu iekļaušana tiek uzskatīta par Līguma grozījumiem Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punkta kārtībā.

  - Par jebkurām Darbu izmaiņām 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad konstatēta nepieciešamība veikt Darbu izmaiņas Būvdarbu veicējam ir jāsagatavo izmaiņu akts, kurā tiek uzrādīts Darbu izmaiņu nepieciešamības pamatojums. Ja izmaiņu akts paredz Darbu apjomu palielināšanos vai papildus darbu veikšanu, izmaiņu aktam pievieno izmaksu tāmi, kurā norāda nepieciešamos darbu apjomus un izvērstas vienību cenu izmaksas.

  - Izmaiņu aktu paraksta Pasūtītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no izmaiņu akta un tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai sniedz pamatotu atteikumu. Pēc akta un tāmes saskaņošanas Būvdarbu veicējs aktā norādītos darbus iekļauj Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā, norādot tos kā papildus darbus.

  - Izmaiņu akta objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Būvdarbu veicējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ ir kļūdījies darbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, šādus papildus Darbu izdevumus apmaksā pats Būvdarbu veicējs.

  - Lai aizvietotu kādu no būvmateriāliem ar alternatīviem, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Autoruzraugu un Pasūtītāju. Ja Autoruzraugs un Pasūtītājs piekrīt kādu no būvprojektā pielietotiem materiāliem aizvietot ar alternatīviem būvmateriāliem, tad Būvdarbu veicējam ir jāsagatavo būvmateriālu aizvietošanas akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvmateriāla vismaz 3 (trīs) tehniski salīdzināmie parametri, kas ir labāki vai vienādi ar esošā būvmateriāla tehniskajiem parametriem, un, ja Pasūtītājs to akceptē, tad ir pieļaujama būvmateriāla aizvietošana. Šādu būvmateriāla aizvietošanu atļauts veikt tikai Būvdarbu veicēja tāmes robežās. Ja aizvietojamā būvmateriāla izmaksas pārsniedz Būvdarbu veicēja tāmē esošā būvmateriāla izmaksas, tad šāda aizvietošana iespējama tikai tad, ja Būvdarbu veicējs sedz papildu sadārdzinājumu, pielietojot alternatīvus būvmateriālus.

10. Defekti un pārkāpumi

  - Jebkuri Darbu izpildes laikā vai garantijas laikā konstatētie Defekti un pārkāpumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji.

  - Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs neparaksta aktu par konstatētajiem Defektiem vai pārkāpumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, neiesniedzot Pasūtītājam motivētu, rakstveidā noformētu atteikumu to parakstīt un nesniedzot paskaidrojumus, akts tiek uzskatīts par akceptētu no Būvdarbu veicēja puses un aktā minēto Defektu, trūkumu vai pārkāpumu novēršana ir saistoša Būvdarbu veicējam, tā pienākums ir tos novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Strīdu starp Būvdarbu veicēju un Pasūtītāju izšķir neatkarīgs eksperts (ar šo būvniecības procesu nesaistīts speciālists), ko izvēlas Pasūtītājs, ar Būvdarbu veicēju savstarpēji rakstveidā vienojoties, vai, gadījumā, ja Pušu vienošanās nav panākta, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma ekspertu nozīmē Būvniecības valsts kontroles birojs.

  - Ja Būvdarbu veicējs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Būvdarbu veicējam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt Defektu novēršanu Pasūtītājam rakstveidā jāinformē Būvdarbu veicējs 5 (piecas) dienas iepriekš.

  - Ja konstatētie Defekti, trūkumi vai pārkāpumi rada vai var radīt apdraudējumu Būves vietā nodarbināto veselībai vai dzīvībai, Būves vietā esošajām materiālajām vērtībām vai apkārtējai videi, Pasūtītajam ir tiesības apturēt Darbus līdz pārkāpumu novēršanai. Par konstatētajiem pārkāpumiem Būvdarbu veicējs atbild Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Defektu, pārkāpumu vai trūkumu atklāšanas gadījumā Būvdarbu veicējam nav tiesību prasīt Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu vai samaksu par dīkstāvi, ja Pasūtītājs ir apturējis Būvdarbu veicēja darbību uz laiku līdz to novēršanai.

  - Ja Būvdarbu veicējs nav spējīgs novērst defektus, piemēram, uzsāktas maksātnespējas vai citu apstākļu dēļ, tad defektu novēršanas izmaksas sedz Līguma saistību izpildes vai garantijas laika nodrošinātājs.

11. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājam ir pienākums pieņemt un apmaksāt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā vai arī kavē jebkuru kopējo Darbu izpildes termiņu vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu šiem darbiem, vai arī šos darbus nodot citiem būvdarbu veicējiem. Būvdarbu veicējs sedz Pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus saistībā ar jauna būvdarbu veicēja piesaistīšanu un Darbu izpildes grafika neievērošanu, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Būvdarbu veicējam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam. Tas neatbrīvo Būvdarbu veicēju no pārējo tam uzdoto Darbu veikšanas, kā arī no Līguma saistību izpildes.

  - Pasūtītājam ir tiesības ar iepriekšēju rakstisku paziņojumu Būvdarbu veicējam jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem, argumentējot, apturēt Darbu veikšanu, tajā skaitā vienpusēji apturēt Darbus, ja Būvdarbu veicējs pārkāpj normatīvo aktu prasības, vai neievēro Līguma noteikumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā būvmateriālu glabāšanas vietā vai bāzē, kur ražo vai uzglabā būvmateriālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē, un veikt tur atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina Pasūtītāja pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šādas uzraudzības darbības ir veiktas.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt Būvdarbu veicēja izpildītā darba kvalitātes, vides, personāla veselības aizsardzības un darba drošības pārbaudes. Šādas pārbaudes jāveic Būvdarbu veicēja klātbūtnē, un Būvdarbu veicējam jānodrošina Pasūtītājs ar jebkuru pieprasīto dokumentu saistībā ar to.

  - Pasūtītājam ir tiesības ierosināt Būvdarbu veicēja izpildīto Darbu atbilstības ekspertīzes veikšanu. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga sertificētu ekspertu komisija 3 (triju) personu sastāvā. Ja Pasūtītājs un Būvdarbu veicējs nevienojas savādāk, vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu – Būvdarbu veicējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti.

  - Pasūtītājam ir arī citi pienākumu un tiesības, kas noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai Līgumā.

12. Būvdarbu veicēja pienākumi un tiesības

  - Būvdarbu veicēja pienākumi:

12.1.1. veikt Darbus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - veikt Darbus ar savu būvtehniku un darbaspēku;

    - norīkot Darbam visus Līgumā piesaistītos būvspeciālistus un reģistrēt tos Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē;

    - nodrošināt Būves vietas apsardzi visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Būves vietā esošajām materiālajām vērtībām;

    - Būves vietā regulāri nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni un darba vadīšanu katru darba dienu pilnas dienas ietvaros un viņa prombūtnes laikā nodrošināt līdzvērtīgu speciālistu. Ja Darbi tiek organizēti ārpus darba laika, tad Būvdarbu veicējs nodrošina vismaz viena būvdarba vadītāja atrašanos Būves vietā;

    - Atbildīgā būvdarbu vadītāja prombūtnes gadījumā vairāk kā 2 (divas) nedēļas, nozīmēt citu līdzvērtīgu speciālistu, kurš atbilst Pasūtītāja kvalifikācijas prasībām, kas pildīs Atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus Būves vietā un atradīsies Būves vietā vismaz 5 (piecas) dienas nedēļā pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē.

  - Atbildīgā būvdarbu vadītāja papildu pienākumi:

    - atrasties Būves vietā vismaz 5 (piecas) dienas nedēļā pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, ja Pasūtītājs nav saskaņojis citu darba režīmu;

    - iesniegt Pasūtītājam visu galveno speciālistu (tai skaitā Atbildīgā būvdarbu vadītāja) Darba noslodzes grafikus;

    - atbilstoši plānotajiem Darbiem atrasties Būves vietā un vadīt visus Darbu procesus;

    - nodrošināt, ka Darbos tiek izmantoti tikai projektam atbilstoši būvmateriāli, kuriem ir atbilstību apliecinoši dokumenti;

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga norādījumus, kā arī regulāri saskaņot veicamo Darbu izpildi;

    - ievērot Darbu secību un kvalitātes atbilstību projektam, Darbu organizācijas projektam un Darbu programmai, kā arī būvniecību, vides aizsardzību, darba aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošus normatīvos aktus, savlaicīgi plānot tuvāko nedēļu Darbus, organizēt darba mezglu detalizāciju, risinājumu izstrādi, to saskaņošanu ar Pasūtītāju, Būvuzraugu;

    - organizēt būvkonstrukciju, segto Darbu un citu izpildīto Darbu pieņemšanu;

    - apliecināt Objekta gatavību nodošanai Pasūtītājam;

    - pēc Būvuzrauga vai Pasūtītāja pieprasījuma, sniegt detalizētu informāciju par Darbu sagatavošanās posmiem un izvēlētajām metodēm Darbu izpildē;

    - nodrošināt Apakšuzņēmēju Darbu un to atbildīgā būvdarbu vadītāja regulāru atrašanos Būves vietā, ja darbinieku skaits Būves vietā ir virs 10 (desmit) strādājošie.

  - Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir tiesības veikt izmaiņas plānotajos Darbu sagatavošanas posmos, kā arī izvēlētajās Darbu metodēs, pirms tam veicot izmaiņas Darbu programmā un saskaņojot tās ar Pasūtītāju, Autoruzraugu un Būvuzraugu.

  - Būvdarbu veicējs apņemas uzglabāt jebkuru materiālu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Būvdarbu veicējs apņemas izstrādāt projekta dokumentācijas detalizācijas papildinājumus, lokālas izmaiņas un konstruktīvās montāžas detaļas, kas papildus ir nepieciešami Būvdarbu veicējam pie projekta dokumentācijas Objekta izbūvei, kā arī saskaņot izmaiņas ar Pasūtītāju un Autoruzraugu, nepieciešamības gadījumā, arī ar attiecīgajām valsts un pašvaldības institūcijām.

  - Būvdarbu veicējam ir pienākums par jebkuriem apstākļiem, kas var tieši vai netieši aizkavēt, traucēt vai apturēt Līguma izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas, rakstveidā brīdināt Pasūtītāju.

  - Būvdarbu veicējam ir pienākums saņemt atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami Darbu veikšanai, šo dokumentu kopijas vai oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

  - Būvdarbu veicējam ir pienākums par jebkuriem esošiem un/vai nākotnē paredzamiem tehniska rakstura un cita veida trūkumiem, Defektiem, kuri varētu atklāties Būvdarbu veicēja veiktajos Darbos, Objektā kopumā, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas, rakstveidā brīdināt Pasūtītāju.

  - Būvdarbu veicējs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā sniegt Pasūtītājam rakstisku atskaiti par izpildīto Darbu esošo stāvokli Pasūtītāja pieprasītajā formā, bet ne biežāk kā vienu reizi mēnesī.

  - Darbu izpildes laikā Būvdarbu veicējs uz sava rēķina veic jebkurus saprātīgi paredzamos sezonas rakstura darbus un novērš dabas stihiju radītās sekas, lai nodrošinātu Darbu izpildes kvalitāti un termiņus, atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un Līguma nosacījumiem.

  - Būvdarbu veicējs apņemas uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būves vietu līdz Objekta nodošanai Pasūtītājam.

13. Līguma izpildē iesaistītais personāls un apakšuzņēmēji

  - Ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Būvdarbu veicējam jāiesniedz Darbos iesaistīto Apakšuzņēmēju saraksts (ja tādus plānots iesaistīt), norādot Apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Būvdarbu veicējam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, tostarp, arī par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā.

  - Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju veikto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem.

  - Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Papildus personāla iesaistīšana Līguma izpildē ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku saskaņošanu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Konkursā.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

    - tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, vai tam konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - piedāvātajam Apakšuzņēmējam, kura veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības, konstatēts tāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - Apakšuzņēmēja nomaiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvdarbu veicēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistīšanai gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Pārbaudot jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvdarbu veicēja personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

14. Darbu uzraudzība

  - Vispārējo būvuzraudzību Būves vietā veic Būvuzraugs  ______________, sertifikāta Nr. ____________, tālrunis ______________ (tiek norādīts, ja Līguma noslēgšanas brīdī ir zināma konkrēta persona).

  - Būvprojekta autoruzraudzību Būves vietā veic Autoruzraugs ____________, sertifikāta Nr. _________, tālrunis ______________ (tiek norādīts, ja Līguma noslēgšanas brīdī ir zināma konkrēta persona).

  - Būvdarbu veicēja pienākums ir ievērot Būvuzrauga un/vai Autoruzrauga norādījumus Līguma ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un būvnormatīviem un nodrošināt šo speciālistu darba telpas Būves vietā.

  - Gadījumā, ja Būvuzraugs un/vai Autoruzraugs pieprasa no Būvdarbu veicēja Darbu veikšanu, kas nav paredzēti Līgumā, Būvdarbu veicējs ir tiesīgs atteikt Darbu veikšanu līdz brīdim, kad tiks saņemts rakstiski noformēts paziņojums no Pasūtītāja un tiks noslēgta papildu vienošanās par šo darbu veikšanu, apmaksu un izpildes termiņiem.

15. Darbu un materiālu kvalitāte

  - Būvdarbu veicējs apņemas Darbu veikšanā izmantot sertificētus būvmateriālus, kuri atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem un standartiem, kā arī atbilstoši sertificēti un novērtēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par atbilstības novērtēšanu”. 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc būvmateriālu ievešanas Būves vietā Būvdarbu veicējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Būves vietā ievesto būvmateriālu atbilstības sertifikāti un deklarācijas.

  - Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs ir izmantojis būvmateriālus bez izziņas vai sertifikāta, vai izmantojis analogus materiālus, bet tos nav saskaņojis ar Pasūtītāju, projekta autoru un Būvuzraugu, tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt šo atsevišķo darbu izpildi.

  - Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par projekta dokumentācijas lapu un to specifikāciju salīdzināšanu. Visiem papildus apjomiem, kuri radušies projekta lapu un specifikāciju salīdzināšanas rezultātā un to izmaksām, jābūt iekļautiem Darbu izmaksās.

16. Apdrošināšana

  - Visā Darbu veikšanas laikā un garantijas laikā pēc Objekta nodošanas Pasūtītājam Būvdarbu veicējam ir jānodrošina savas civiltiesiskās atbildības un atbildīgā būvdarbu vadītāja apdrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām, nosakot apdrošināšanas limitu vismaz šajos noteikumos noteiktajā minimālajā apmērā.

17. Garantijas

  - Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši, kas sākas no akta par Objekta nodošanu Pasūtītājam parakstīšanas dienas. Šajā termiņā konstatētos Defektus Būvdarbu veicējs novērš atbilstoši Līguma nosacījumiem.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājums.

    - Būvdarbu veicējam ir pienākums viena mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt līgumsaistību izpildes nodrošinājumu – bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai veikt naudas summas iemaksu Pasūtītāja kontā.

    - Nodrošinājuma devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja Būvdarbu veicējs nav izpildījis Līguma saistības, tajā skaitā nav pabeidzis Darbus noteiktajā termiņā.

    - Nodrošinājumam jābūt spēkā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 4.1.punktā noteiktā termiņa beigām.

    - Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.

    - Pasūtītājam ir tiesības prasīt nodrošinājuma summu Būvdarbu veicēja neizpildīto finansiālo saistību apjomā, ja Būvdarbu veicējs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai, ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, izmantojot Līgumā noteiktās Pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, izņemot gadījumu, kad Līguma izbeigšana tiek pamatota ar Darbiem paredzētā finansējuma nepietiekamību, vai Būvdarbu veicējs nav savlaicīgi pagarinājis Līguma izpildes nodrošinājumu.

  - Garantijas laika nodrošinājums.

    - Pēc akta par Objekta nodošanu Pasūtītājam parakstīšanas Būvdarbu veicējam        10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veikto Darbu garantijas nodrošinājumu apliecinošs dokuments – kredītiestādes garantija vai arī apdrošināšanas sabiedrības izsniegta apdrošināšanas polise, uz kuras pamata Pasūtītājs var vērsties pie garantijas devēja un pēc pirmā pieprasījuma saņemt naudas summu, kas nepieciešama Defektu novēršanas darbu veikšanai, ja Būvdarbu veicējs atteicies veikt Defektu novēršanu. Šajā punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais šādas garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 10 (desmit) darba dienām.

    - Nodrošinājumam jābūt spēkā Līguma 17.1.punktā noteiktajā termiņā.

    - Nodrošinājumam jābūt vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, ieskaitot PVN.

    - Nodrošinājuma devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja Būvdarbu veicējs nav izpildījis Līgumā noteiktās garantijas saistības.

18. Atbildība

  - Būvdarbu veicējs ir pilnā apmērā atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku kvalifikāciju, instruēšanu un apmācību darba aizsardzības jautājumos, un Darbu procesā pielietoto būvmateriālu kvalitāti, kā arī par pieaicināto Apakšuzņēmēju darbību.

  - Būvdarbu veicējs ir pilnā apmērā atbildīgs par visu Darbu realizēšanai paredzētajā apjomā nepieciešamo būvdarbu un pielietojamo būvmateriālu iekļaušanu Pasūtītājam iesniedzamajā tāmē. Gadījumā, ja kādi būvniecības elementi, konstrukcijas, materiāli, pasākumi vai būvdarbi nav ievērtēti tāmē, bet Darbu veikšanas laikā tehnoloģiski nepieciešami kvalitatīvai Darbu veikšanai, saskaņā ar izsniegto projekta dokumentāciju, Būvdarbu veicējs veic tos uz sava rēķina, ar nosacījumu, ja tie nav uzskatāmi par Pasūtītāja piedāvātajiem papildus darbiem. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visām nepilnībām un to novēršanu, kas Darbu veikšanas laikā rodas un kuras Būvdarbu veicējs varēja konstatēt pirms Darbu uzsākšanas, iepazīstoties ar izsniegto dokumentāciju, Būves vietu un citām nepieciešamajām lietām un ievērojot Būvdarbu veicēja kvalifikāciju un pieredzi.

  - Būvdarbu veicējs, ieskaitot tā Apakšuzņēmējus, ir pilnā mērā atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka Būvdarbu veicējs nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis Darbus, kā arī pieļāvis trūkumus, Defektus un pārkāpumus. Būvdarbu veicējs saskaņā ar Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un Defektus, kā arī segt Pasūtītājam nodarītos tiešos zaudējumus atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Būvdarbu veicējam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam.

  - Par Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu Puses atbild saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) netiek atlīdzināta.

19. Strīdu risināšanas kārtība

  - Jebkuras pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, Līguma nosacījumu nepienācīgu izpildi vai neizpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

  - Pretenzijas par veikto Darbu kvalitāti var tikt pieteiktas Darbu izpildes un garantijas laikā.

  - Ja Puses nespēj vienoties 10 (desmit) darba dienu laikā un Līgumā nav paredzēts citādi, tad jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma vai, kas skar to, vai tā nosacījumu pārkāpšanu, Līguma izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks izšķirtas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

20. Līgumsods

  - Ja Pasūtītājam ir pieejams finansējums, bet tas Līgumā noteiktajā termiņā neveic maksājumus par izpildītajiem Darbiem, Būvdarbu veicējam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neveiktā maksājuma (parāda) summas.

  - Ja Pasūtītājs nepamatoti izvairās no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas noteiktajā termiņā, tas maksā Būvdarbu veicējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par mēnesi, par kuru iesniegts attiecīgais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no nesamaksātās summas.

  - Kopējā Darbu izpildes un nodošanas termiņa neievērošanas gadījumā, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līgumcenas.

  - Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs nenovērš Defektus atbilstoši Līguma noteikumiem noteiktajā termiņā, tas Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no noteiktajā termiņā neizpildīto Darbu vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no termiņā neizpildīto Darbu vērtības.

  - Vienpusēji izbeidzot Līgumu sakarā ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā nav saistīta ar Darbiem paredzētā finansējuma nepietiekamību, Puse, kura izbeidz Līgumu, pieprasa no vainīgas Puses līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Būvdarbu veicējam paredzētajiem maksājumiem vai Būvdarbu veicēja iesniegtajiem nodrošinājumiem.

  - Pasūtītājs veic līgumsoda samaksu Būvdarbu veicēja rēķinā norādītajā termiņā.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes pienākuma.

21. Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsgrēki, kara darbība un stihiskas nelaimes, tādas kā zemestrīces un citas dabas parādības, kas nav pakļautas Pušu kontrolei un padara neiespējamu Līguma izpildi.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, tie jāpierāda ar kompetentas iestādes izdotu apstiprinājumu un par tādu apstākļu esamību jāinformē otra Puse 3 (triju) darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža. Šī punkta noteikumi nav spēkā, ja apstiprinājuma iegūšana vai Puses informēšana nav praktiski iespējama (ja nepārvaramas varas apstākļi liedz komunikācijas iespējas).

22. Līguma grozījumi

  - Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski un ir spēkā, ja tos parakstījušas abas Puses. Grozot Līgumu, Puses ņem vērā Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.

  - Būvdarbu apjomi un ar to saistītās Līgumcenas izmaiņas tiek veiktas Līguma 9.sadaļā noteiktajā apjomā un kārtībā.

  - Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, izsniegtajā dokumentācijā iztrūkstošām projektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm specifikācijā, grafiskajos materiālos, Darbu apjomos – tāmēs un tāmē neietvertajiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski dokumentācijā, būvniecības detaļām un palīgmateriāliem, kas izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Būvdarbu veicējam, uzsākot Līguma izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

23. Līguma izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts pirms izpildes termiņa, ja Puses par to atsevišķi vienojas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:

    - ja Būvdarbu veicējs neievēro Līguma noteikumus, tai skaitā, bet ne tikai:

      - kavē Līgumā noteiktos termiņus ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām;

      - kavē Līgumā noteiktos termiņus vismaz 3 (trīs) reizes neatkarīgi no kavēto dienu skaita;

      - neievēro Pasūtītāja noteiktos termiņus;

      - divus mēnešus pēc kārtas veic Darbus ar Defektiem;

    - ja Būvdarbu veicējs nepamatoti pārtrauc Darbus Būves vietā vairāk kā uz 3 (trim) dienām;

    - ja Būvdarbu veicējs nevar vai nespēj atbilstoši Līguma nosacījumiem, Latvijas būvnormatīvu un Pasūtītāja prasībām izpildīt Līgumā paredzētos Darbus;

    - ja Pasūtītājam nepietiek Darbiem paredzētā finansējuma (Līguma 3.5.punkts);

    - normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

  - Līguma 23.2.1.–23.2.3.apakšpunktos noteiktajos gadījumos Būvdarbu veicējs kompensē Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus pilnā apmērā, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Būvdarbu veicējam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam.

  - Būvdarbu veicējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs bez attaisnojošiem iemesliem, kas nav atrunāti Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, nenorēķinās ar Būvdarbu veicēju par veiktajiem Darbiem Līgumā noteiktajā termiņā, un Pasūtītājs nav novērsis minēto trūkumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc rakstveida pretenzijas saņemšanas, vai ja Pasūtītājs nepamatoti ilgāk par 20 (divdesmit) dienām kavē Būvdarbu veicējam Darbu izpildi.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas par Līguma izbeigšanu, Būvdarbu veicējs sastāda un iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kas tiek izskatīts un parakstīts (vai pamatoti atteikts parakstīt, par ko Būvdarbu veicējam tiek paziņots rakstiski) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs iepriekš minētajā termiņā nav sagatavojis Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības pašam sagatavot un iesniegt Būvdarbu veicējam parakstīšanai Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurš Būvdarbu veicējam jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā nosūtīšanas un jānosūta parakstīts akts atpakaļ Pasūtītājam. Pretējā gadījumā, ja Būvdarbu veicējs nav parakstījis vai kavē akta parakstīšanu, akts uzskatāms par parakstītu no Būvdarbu veicēja puses.

  - Pušu parakstītais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts un izpilddokumentācijas nodošana ir pamats atbilstoša rēķina iesniegšanai un pieņemto Darbu apmaksai.

24. Citi noteikumi

  - Visus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, Puses atrisina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārņem Pušu tiesības un pienākumus.

  - Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē ____________________ .

  - Būvdarbu veicējs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē _____________________.

  - Līgums ir sastādīts uz ____ lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Tam pievienoti sekojošie pielikumi:

    - Projekts/tehniskā dokumentācija (atrodas atsevišķi un nodots ar atsevišķu pieņemšanas – nodošanas aktu) – Līguma pielikums Nr.1;

    - Tāmes – Līguma pielikums Nr.2;

    - Apakšuzņēmēju saraksts – Līguma pielikums Nr.3;

    - Darbu izpildes grafiks – Līguma ielikums Nr.4;

    - Finanšu plūsmas grafiks – Līguma pielikums Nr.5.

Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS | BŪVDARBU VEICĒJS |
| --- | --- |
| Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde | _____________________________________ |
| reģ.Nr.90000048449 | reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> |
| Skolas ielā 24, Malta, | <adrese> |
| Rēzeknes novads, LV-4630 Banka: AS „Swedbank” | <bankas nosaukums> |
| konta Nr.: LV03HABA0551031900644 | konta Nr. ____________________________ |
| kods: HABALV22 | kods: _______________________________ |
| _____________________________________ | _____________________________________ |
| V. Skudra | <paraksta atšifrējums> |